**Hari/Tanggal : Senin / 21 Maret 2022**

**Pukul : 15.30 WIB**

**Tempat : Online**

**Pembahasan Rapat : Progress Project anaksekolah.id**

**Pemimpin Rapat : Wildan**

**Notulensi :**

|  |  |
| --- | --- |
| **TARGET RAPAT** | 1. Untuk Data Scientist diusahakan dapet responden lebih banyak lagi, target yang di harapkan untuk siswa = 300-an , dan orang tua = 150-an responden  2. Untuk konten di IG tetap di lanjutin 3-4 feed 1 minggu , diusahakan jangan Cuma share di IG , bisa di youtube juga  3. Untuk UI/UX Hi fi dari web diusahakan ada fitur eskul  4. untuk fitur baru dari eskul dari anaksekolah.id segera diputuskan ada eskul apa aja yang bakal tersedia  5. Hustler dan Hipster nyusun flowchart terkait alur dari aplikasinya , sehingga sebelum masuk koding diharapkan sudah jadi untuk flowchart nya.  6. Untuk frond end web masih progress , diharapkan setidaknya homepage, login , dan register sudah jadi  7. visualisasi data dari responden siswa dan orang tua |
| **HASIL/KEPUTUSAN RAPAT** | 1. untuk eskul dari anaksekolah.id ada = Coding for kids, Iot for kids, kelas Design , kelas videografi  2. untuk logo baru dari anaksekolah.id sudah disetujui dan sudah bisa dipake |
| **EVALUASI** | 1, untuk data scientist diusahakan untuk nampilin responden dari survey menggunakan google data studio supaya lebih rapi dan bisa mendapat highlight dari data tersebut |

**KEHADIRAN MENTOR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA MENTOR** | **POSISI MENTOR** |
| 1 | Ibrahim | Koordinator MSIB |
| 2 | Wildan | Pimpinan Rapat MoM |
| 3 | Admin Bisa AI | Admin |
| 4 |  |  |
|  |  |  |

**KEHADIRAN PESERTA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **POSISI MSIB** | **PROJEK** | **POSISI DI PROJEK** |
| 1 | Alfian Bagus Firmansyah | AI HACKER | Anaksekolah.id | Project Manager & Mobile Apps |
| 2 | Muhammad Trisakti | AI HUSTLER | Anaksekolah.id | Marketing dan promosi & Koordinator Hustler |
| 3 | Dyah Ambarwati | AI HUSTLER | Anaksekolah.id | Marketing dan promosi |
| 4 | Davie Muhammad Nida Ulfala | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Ui/UX Website & Koordinator Hipster |
| 5 | Mochammad chafith | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Ui/UX Apps |
| 6 | Lintang Qurota A’ayun | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Content Creative |
| 7 | Setya Nugraha | AI HACKER | Anaksekolah.id | Data Scientist |
| 8 | Muhammad Farhan | AI HACKER | Anaksekolah.id | Data Scientist |
| 9 | Ari Budi Prasetyo | AI HACKER | Anaksekolah.id | Backend Programmer & Koordinator Hacker |
| 10 | Candra Wulan Ana Rawati | AI HACKER | Anaksekolah.id | Mobile apps |
| 11 | Clara Nirmalasari | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Content Creative |
| 12 | Erikson Aritonang | AI HACKER | Anaksekolah.id | Website Programmer |
| 13 | Grace Yudha Satriawan | AI HACKER | Anaksekolah.id | Backend Programer |

**+**