**Hari/Tanggal : Senin / 28 Maret 2022**

**Pukul : 15.30 WIB**

**Tempat : Online**

**Pembahasan Rapat : Progress Project anaksekolah.id**

**Pemimpin Rapat : Alfian Bagus Firmansyah**

**Notulensi : Dyah Ambar**

|  |  |
| --- | --- |
| **TARGET RAPAT** | 1. Untuk Data Scientist diusahakan dapet responden lebih banyak lagi, target yang di harapkan untuk siswa = 300-an , dan orang tua = 150-an responden  2. Untuk konten di IG tetap di lanjutin 3-4 feed 1 minggu , diusahakan jangan Cuma share di IG , bisa di youtube juga  3. Untuk UI/UX Hi fi fitur Promo  4. untuk fitur promo di anak sekolah id masih belum fokus memilih harga  5. Hustler Menyusun DFD dari aplikasi anak sekolah id ( login register )  6. Untuk frond end web masih progress , diharapkan fitur kelas (silabus , Tugas ) sudah jadi |
| **HASIL/KEPUTUSAN RAPAT** | 1. untuk promo dari anak sekolah id = potongan harga dan akses gratis ke course bisa ai academy  2. untuk logo baru dari anaksekolah.id sudah disetujui dan sudah bisa dipakai  3. DFD harus lebih urut dan rapi supaya bisa di lihat |
| **EVALUASI** | 1, untuk SRS dari anaksekolahid sudah bagus , mungkin ada tambahan di bagian SR nya seperti (admin bisa menambahkan course / silabus ) |

**KEHADIRAN MENTOR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA MENTOR** | **POSISI MENTOR** |
| 1 | Rizky | Mentor anaksekolahid |
| 2 | Admin Bisa AI | Admin |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  |  |  |

**KEHADIRAN PESERTA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **POSISI MSIB** | **PROJEK** | **POSISI DI PROJEK** |
| 1 | Alfian Bagus Firmansyah | AI HACKER | Anaksekolah.id | Project Manager & Mobile Apps |
| 2 | Muhammad Trisakti | AI HUSTLER | Anaksekolah.id | Marketing dan promosi & Koordinator Hustler |
| 3 | Dyah Ambarwati | AI HUSTLER | Anaksekolah.id | Marketing dan promosi |
| 4 | Davie Muhammad Nida Ulfala | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Ui/UX Website & Koordinator Hipster |
| 5 | Mochammad chafith | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Ui/UX Apps |
| 6 | Lintang Qurota A’ayun | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Content Creative |
| 7 | Setya Nugraha | AI HACKER | Anaksekolah.id | Data Scientist |
| 8 | Muhammad Farhan | AI HACKER | Anaksekolah.id | Data Scientist |
| 9 | Ari Budi Prasetyo | AI HACKER | Anaksekolah.id | Backend Programmer & Koordinator Hacker |
| 10 | Candra Wulan Ana Rawati | AI HACKER | Anaksekolah.id | Mobile apps |
| 11 | Clara Nirmalasari | AI HIPSTER | Anaksekolah.id | Content Creative |
| 12 | Erikson Aritonang | AI HACKER | Anaksekolah.id | Website Programmer |
| 13 | Grace Yudha Satriawan | AI HACKER | Anaksekolah.id | Backend Programer |

**+**